PRODUCT OVERVIEW  /  EVIDENCE REVIEW

# CHOOGuard
제품 개요와 타당성 검토

철도 비상대응 운영안 설계·검토 실험실

문제·타겟·시간·사용자·시장·기술을 재검토한 의사결정용 문서

## 제품 한 문장

합동훈련 작성 담당자가 실제 공간·매뉴얼·자원 제약 안에서 기관·팀·차량·업무를 RTS처럼 운영하고, 대안을 분기·비교해 선택한 운영안을 근거가 연결된 훈련 시나리오·대본으로 전환하는 Unity PC 도구.

## 검토 결론

| 판정 대상 | 현재 결론 |
| --- | --- |
| 문제 분야 | 다기관 훈련·매뉴얼 검토의 필요에 공개 근거가 있다. |
| 제품 효용 | RTS의 추가 가치·총시간 절감·재사용 의사는 미검증이다. |
| 기술·현장 정확도 | 도구 후보와 방법론은 있지만 대상 현장 실행·검증은 미완료다. |
| 투자·개발 의사결정 | 한 작성팀·대표 현장·공조 흐름의 제한된 실증을 진행한다. |

운영 시뮬레이션이 본체다. 로그는 검토 근거이고, 대본은 그 설계 과정의 결과물이다. 무료 에셋은 구매비를 줄이지만 정확도·검수 비용을 없애지 않는다.

## 핵심 흐름

운영안 A 실행 → 충돌·대기 확인 → B로 수정 → 동일·변형 조건 비교 → 작성자 선택 → 검토 가능한 대본·실행형 시나리오

증거 상태: 데스크리서치 수행. 인터뷰·시간 계측·사용자 비교·Unity/물리 실행·기관 수용은 NOT_RUN. 내부 AAA 등급을 제품 가치의 증거로 사용하지 않는다.

01  /  PROBLEM & TARGET

# 문제를 솔루션보다 먼저 정의한다

## 핵심 문제

기관별 업무·자원·보고·시설 조건을 수정할 때, 그 변경이 후속 작업·기관 간 인계·현장 이동에 만드는 영향을 싸게 검토하고, 채택한 이유를 최종 대본까지 추적하기 어렵다는 문제다. 이 고객에게 얼마나 자주·크게 발생하는지는 아직 실측하지 않았다.

행정안전부는 역할 숙지와 매뉴얼 점검을 훈련 목적으로 제시한다. 코레일의 2026년 3월 11일 훈련은 새벽 2시 5개 기관·80여 명이 참여했다. 이는 협조와 실제 훈련의 제약을 보여주지만 작성 인시나 구매 좌석을 알려주지는 않는다. [S01][S03]

## 첫 타겟

같은 철도 현장 또는 재사용 가능한 현장 묶음에서 다기관 합동훈련을 반복 기획하고, 기관별 업무와 대본을 통합하는 작성 책임자·실무팀.

| 역할 | 제품에서 얻으려는 결과 |
| --- | --- |
| 작성자 | 변경 영향을 발견하고 검토 가능한 운영안·대본을 완성 |
| 기관 협조자 | 자기 기관의 역할·자원·인계가 적절한지 확인 |
| 검수·훈련 책임자 | 가정·미해결·변경 이유를 보고 해당 훈련 사용 판단 |
| 구매·자료 책임자 | 설치·보안·유지비·자료 관리와 도입 책임 확인 |

## 첫 파트너의 조건

최근 대본·수정 기록, 적용 매뉴얼 판본, 허용된 현장·자원 입력과 실제 검수 시간을 제공할 수 있어야 한다. 정확한 직명·구매자·승인자는 인터뷰로 확인한다. 일반 게이머·훈련 참가자 전체를 초기 고객으로 잡지 않는다.

## 검증할 사용 상황

“합동훈련의 조건이 바뀌었을 때, 업무·정보·공간의 충돌을 확인하고 대안을 비교해 관계기관이 검토할 수 있는 운영안과 대본을 다시 만들고 싶다.”

02  /  TIME & WORKFLOW

# 초안 속도가 아니라 총노력을 측정한다

FEMA의 기획 지침은 회의·목표·상황·문서·평가·물류 준비를 함께 다룬다. 과천시 2024년 훈련 보도에는 컨설팅 2회·기획회의 6회가 등장한다. 그러나 철도 작성자의 평균 업무시간은 이번 자료에서 확인되지 않았다. [S05][S06]

| 시계 | 측정과 구분 |
| --- | --- |
| 달력상 리드타임 | 자료 요청부터 검토 가능한 대본까지. 기관 회신 대기 포함. |
| 사람 작업량 | 참가자별 실제 인시. 회의·재작업·개발자 대리 입력 포함. |
| 도구·계산 지연 | 교육·입력·실행·출력 비용. 무인 계산은 인시와 분리. |
| 시뮬레이션 시간 | 모델 내부의 사건·업무 시간. 작성시간 절감과 다른 지표. |

## 비교식

새 방식 총인시 = 초기 구축·교육 + 반복 입력·운영·사람이 지켜본 계산·검수·출력 수정 + 유지보수

정상 상태의 건당 순절감 Δ가 양수일 때, 초기비용 회수에 필요한 재사용 횟수 = ceil(초기 인시 ÷ Δ). 반복 유지보수까지 Δ에 포함한다. Δ가 0 이하라면 시간 절감을 주장하지 않는다.

## 제품에 반영할 것

검수된 현장·규칙 묶음을 재사용하고, 변경된 부분부터 재검토한다. 전체 장면을 끝까지 플레이해야 수정이 가능한 UX는 피한다. 저장·분기·다음 판단 지점 이동은 계산 상태와 로그를 유지해야 한다.

## 사전 목표와 결과를 혼동하지 않는다

온보딩 30분, 첫 유용한 비교 15분, 완성까지 총인시 20% 감소는 고객과 합의할 제안 목표다. 측정값·산업 기준이 아니다. 최초 사용과 반복 사용을 별도로 보고하고, 미완성 작업을 빠른 작업으로 계산하지 않는다.

03  /  MARKET & USER EVIDENCE

# 경쟁이 없는 아이디어는 아니다

| 비교 대상 | 확인된 것 | 비평의 의미 |
| --- | --- | --- |
| FEMA Exercise Builder | 기획·실행·평가·사건목록·협업 [S07] | 문서 자동화와 훈련 관리만으로 차별화하기 어렵다. |
| Conducttr | AI 기반 시나리오·MEL 내용 생성 [S08] | AI 생성도 기존 기능이다. 속도 광고는 독립 측정이 아니다. |
| XVR + 도입기관 | 3D 사건·팀 훈련, 자원·역할별 정보 [S09][S10] | RTS·3D·자원 운영이라는 이름만으로 새롭지 않다. |
| SR 가상 철도훈련 | 2023년 구축, 역할 수행과 상황 추가 [S04][S19] | 국내 철도 가상훈련도 선례가 있다. |

## 연구가 지지하는 것과 지지하지 않는 것

2024년 대피모델·도상훈련 연구는 의사결정과 상황 변화의 결과를 시뮬레이션으로 피드백하는 접근을 실제 훈련에서 다뤘다. 동시에 입력·행동 가정의 한계가 있다. 이는 방향의 근거이지 한국 철도 작성 효율의 증거가 아니다. [S21]

협업 시나리오 저작과 훈련 평가도구를 실제 기획자에게 시험한 연구들도 있다. 그러나 현재 CHOOGuard 사용자 인터뷰·선호·성과를 대신하지 않는다. [S22][S23]

## 시장과 차별화의 가설

첫 시장은 반복 작성팀을 중심으로 한 B2B/B2G 실증이다. 2025년 상반기 안전한국훈련의 103개 주관기관을 구매기관 수로 환산하지 않는다. 가격·예산·구매자·보안 배포 조건은 미확인이다. [S02]

차별화는 국내 철도 규칙·공간·공조의 버전 추적, 운영 중 모순의 설명, 수정안과 대본의 일치, 작성 효율에서 증명한다. 초기 모델 구축을 매번 다시 해야 한다면 소프트웨어 제품보다 맞춤 용역에 가까워질 수 있다.

04  /  TECHNOLOGY

# 기술을 연결하는 것과 정확한 것은 다르다

| 계층 | 후보·역할 | 먼저 증명할 것 |
| --- | --- | --- |
| 기관·업무 | 이산사건 코어 / TAPAAL [S14] | 권한·선행·예약·인계·교착과 예외 |
| 공간 | 실제 기하 / 복원 보조 [S17] | 같은 대상·시점·독립 치수·핵심 연결 |
| 사람 이동 | JuPedSim [S13] | 병목·계단·보조이동 등의 적용범위 |
| 열·연기 | FDS 기준 계산 [S12] | 물성·경계·수렴·독립 검증·비용 |
| 교통·차량 | SUMO [S15] | 실제 조건과 가상 편의 처리 영향 |
| 계산 가속 | ROM / PhysicsNeMo [S16] | 학습범위·보존량·시계열 오차·이탈 |
| AI 저작 | 검색·규칙·구조화 생성 | 사실·가설·권고·출처·승인 구분 |

## 결합 시험이 필수다

같은 사람의 위치를 두 엔진이 동시에 결정하거나, 문 상태·시간·단위가 서로 다르거나, 분기 후 전달 중 메시지가 사라지면 비교 결과가 무효가 된다. 필드별 소유자·시간·좌표·단위·버전·체크포인트를 공통 계약으로 묶는다.

SUMO 긴급차량 문서에는 특정 교차로 상황의 silent teleport가 명시돼 있다. 도구의 옵션 이름만으로 한국 현장의 정밀 모델이라고 승인할 수 없다는 구체적인 예다. [S15]

## 정확도 판정

NIST는 디지털 트윈 신뢰성에 생애주기의 검증·타당화·불확도 평가를 요구하는 방법론을 논의한다. 제조 분야 연구를 철도 인증으로 전용하지 않는다. 기준 solver와 일치한 것과 현장 관측과 일치한 것도 구분한다. [S11]

최신 모델 선택은 후보 비교의 시작이다. 무료 에셋은 시각 비용을 낮추지만 치수·물성·한국 외형·전문 동작·검수 비용은 남는다. [S20]

05  /  ADVERSARIAL REVIEW

# 핵심 가설이 틀릴 가능성을 남긴다

| 반박 | 현재 판정 | 통과에 필요한 근거 |
| --- | --- | --- |
| 게임이 일을 더 늘리지 않는가? | 미검증 | 표/타임라인 대비 3D의 추가 가치 |
| 초기 자료·규칙 구축비를 숨겼는가? | 미계측 | 초기+반복 총인시와 재사용 횟수 |
| 경쟁제품보다 나은가? | 차별화 미검증 | 동일 과업의 품질·수정·시간 비교 |
| 실물·규칙 입력이 충분한가? | 공백 있음 | 대표 자료와 검수자 확보 |
| 매뉴얼을 잘못된 절대명령으로 바꾸는가? | 번역 위험 | 관할·판본·예외·승인 추적 |
| 복잡한 계산이 과신을 만드는가? | 정확도 미검증 | 용도·불확도·범위·독립 검증 |
| 최종 파일을 다시 고쳐야 하는가? | 양식 미검토 | 실제 서식·검수자의 수정량 |
| 고객이 비용과 유지보수를 감당하는가? | 미확인 | 구매·배포·다음 사용의 실제 협의 |

## 현 시점의 판정

문제 분야의 필요성은 근거가 있다. 작은 현장·한 공조 흐름의 실증은 진행할 만하다. 그러나 RTS의 우월성·총시간 절감·지불의사·현장 예측은 통과하지 않았다. 전면 확장과 “실제 대응에 최적인 안”이라는 주장은 보류한다.

## 기존 방향을 버리는 평가가 아니다

운영 시뮬레이션, 작성자 중심, 튜토리얼/일반 두 모드, 무료 우선 자산, 지원 영역의 정밀 계산은 유지한다. 기존 문서의 AAA나 테스트 횟수를 새 제품의 효용으로 상속하지 않는다. 반려 사유를 없애려면 추가 문서가 아니라 실제 입력·사용·비교가 필요하다.

06  /  VALIDATION PLAN

# 아이디어의 합격 조건을 먼저 고정한다

## 1. 실제 최근 작업을 관찰한다

작성자 6명, 기관 협조·검수자 3명, 자료·정보화 담당자 1명을 제안 표본으로 한다. 실제 최근 대본·수정 이유·일정을 보며 직접 작업과 회신 대기를 구분한다. 이 숫자는 모집 완료나 통계적 대표성이 아니다.

## 2. 세 조건으로 형성적 비교를 한다

| 조건 | 비교 내용 |
| --- | --- |
| A / 현재 방법 | 고객이 실제 쓰는 문서·도구·회의 과정 |
| B / 구조화 비교군 | 같은 데이터·AI·규칙·계산 + 표/타임라인, 3D 제외 |
| C / CHOOGuard | 같은 코어 + Unity RTS·공간 조작 |

8~12명의 실제 작성자를 대상으로 순서와 난이도를 균형화하는 제안이다. 평가자는 사용 도구를 모른 채 결과물을 검토한다. 개발 사례와 숨겨 둔 검증 사례를 분리한다. B는 연구 조건이지 세 번째 사용자 모드가 아니다.

## 3. 시간·품질·추가 가치를 나눠 판정한다

총인시 20% 감소는 시험 전에 합의할 목표다. 품질 저하를 속도 이득으로 상쇄하지 않는다. 중요한 권한·근거·완료 시험에서 오류가 나면 해당 배포 범위는 반려한다. 유한 시험의 0건을 현실의 완전성으로 일반화하지 않는다.

3D가 B 대비 공간 문제 이해나 발견을 개선하지 못하면 그 기능을 줄이거나 수정한다. 운영 코어는 유지한다. 자료·검수자가 없다면 대상 정량 수용을 보류하되 독립 기능 개발 전체를 막지 않는다.

## 4. 실제 훈련 적용은 별도로 검토한다

현상별 검증 → 결합 시험 → 허용된 도상·시범 검토 → 기관의 해당 용도 수용. 실제 위험을 일으키거나 운영설비를 제어하는 실험은 하지 않는다. 현재 단계는 제한 실증 설계이며 현장시험 결과가 아니다.

07  /  SOURCE REGISTER

# 근거와 확인 범위

각 제목은 클릭 가능한 원문 링크다. 전체 한계·확인일·실험 상태는 SOURCES.md와 sources.json에 있다. 공개 사실, 공급자 설명, 연구 결과를 구분한다.

[S01] 행정안전부 · 상시훈련: 목적·주관기관·2024/2025 실시현황

작성자별 실제 업무시간·구매의사·2026년 전체 실적을 제공하지 않는다.

[S02] 행정안전부 · 2025년 상반기 안전한국훈련 실시

103개는 CHOOGuard 구매기관·좌석 수가 아니다. 첨부 원본 별도 분석은 하지 않았다.

[S03] 한국철도공사 · 수서평택고속선 KTX·SRT 연결 비상대응 훈련

참가자는 작성자 수가 아니며 보도자료는 전체 대본·작업시간·기관별 명부가 아니다.

[S04] SR · 메타버스에서 철도안전 미래 다져

운영기관의 발표이며 작성시간 절감이나 정량 물리 정확도의 독립 실험 결과는 아니다.

[S05] FEMA · HSEEP Design and Development

미국 지침이며 한국 철도 현행 절차·업무시간으로 전용하지 않는다.

[S06] 뉴스핌 · 과천시 안전한국훈련 평가 우수기관 선정

철도 사례나 평균 준비시간이 아니고 회의 길이·참석자별 투입시간도 미기재.

[S07] FEMA · Exercise Builder

이용은 vetted 계정이 필요하다. 한국기관의 무료 이용 가능성·업무 적합성은 미확인.

[S08] Conducttr · AI Assistance

수분 생성 등 속도 표현은 업체 주장이다. 독립 검수까지의 시간 절감으로 간주하지 않는다.

[S09] XVR Simulation · The XVR Platform

국내 철도 매뉴얼 적용·작성 업무 생산성·현장 예측 성능은 이 페이지로 입증되지 않는다.

[S10] Delgado Community College · Virtual Reality Incident Command Training

현재 제품 판매 범위·최신 가격·한국 적합성·생산성 비교 실험은 아니다.

[S11] NIST / Manufacturing Letters · Credibility Consideration for Digital Twins in Manufacturing

제조 분야 방법론이다. 철도 대응 모델의 검증을 대신하지 않는다. 논문 PDF 전체는 미분석.

[S12] NIST · FDS-SMV Manuals

매뉴얼 목록 확인이며 실제 계산·대상 시설 검증은 미실행.

08  /  SOURCE REGISTER

# 기술·연구 원문

각 제목은 클릭 가능한 원문 링크다. 전체 한계·확인일·실험 상태는 SOURCES.md와 sources.json에 있다. 공개 사실, 공급자 설명, 연구 결과를 구분한다.

[S13] JuPedSim · Pedestrian Models

최신 모델이 대상 역사에서 가장 정확하다는 증거가 아니며 현장 보정이 필요하다.

[S14] TAPAAL · Features

형식모델의 성질 검사는 원문 매뉴얼 해석이나 물리모델 타당화와 다르다.

[S15] Eclipse SUMO / DLR · Emergency

이 기능을 이유로 도구 전체를 배제하지는 않는다. 목적별 설정·제외·검사를 해야 한다.

[S16] NVIDIA · PhysicsNeMo Framework

검증된 부산역 모델이나 실시간 정확도를 제공하는 완성품이 아니다.

[S17] Meta 연구팀 · MapAnything

대상 관측 코퍼스·독립 기준점·실행 결과는 현재 연구에서 미확보/미실행.

[S18] 한국철도공사 · 재난관리체계

시나리오 작성 담당자의 실제 직무기술서나 모든 내부 매뉴얼이 아니다.

[S19] SR · 메타버스 활용 비상대응 훈련

실행 가능성 참고이며 작성 효율이나 현장 대응 개선의 인과적 증거가 아니다.

[S20] RGS_Dev · Free Low Poly Vehicles Pack

이번 평가에서 파일 취득·Unity 입고·한국 차량 물성 검증을 수행하지 않았다.

[S21] Safety Science 연구 논문 · Evacuation modelling for rapid multi-hazard tabletop exercise deployment

검색으로 제공된 출판사 본문 선택 범위 확인. 직접 재접속 403. 한국 철도·RTS 작성 생산성 검증으로 일반화하지 않는다.

[S22] Cambridge / Prehospital and Disaster Medicine · Development of an Online Toolkit for Measuring Performance in Health Emergency Response Exercises

의료 분야의 오래된 도구 연구이며 CHOOGuard 시간 절감·3D 필요성을 증명하지 않는다. 비율을 타겟 시장에 전이하지 않았다.

[S23] New Jersey Institute of Technology · A field trial of a collaborative online scenario creation system for emergency management

오래된 연구 초록만 확인. 전체 논문은 저장소에 제공되지 않는다. 현대 한국 철도 업무 효율로 일반화하지 않는다.